嘉定区徐行镇人民政府文件

嘉徐府发〔2025〕3号

嘉定区徐行镇人民政府

关于印发《徐行镇树屏东路口袋公园提升工程

方案》的通知

徐行镇城市建设管理事务中心：

现将《徐行镇树屏东路口袋公园提升工程方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

 嘉定区徐行镇人民政府

2025年6月30日

徐行镇树屏东路口袋公园提升工程方案

近年来，本镇坚持以“人民城市人民建，人民城市为人民”的发展理念，陆续建成开放了唐家浜公园、启秀绿地、桂湖公园等众多公园绿地，这不仅为城市生态环境增了光添了彩，更满足了人们对幸福生活、美好生活的需求和期望。为进一步提升徐行新市镇品质，拟实施13-10地块树屏东路口袋公园提升工程。现就提升工程方案简要介绍如下：

1. 编制背景

根据本镇绿地公园维护管理工程的标准分类、评定与实施等技术要求，经现场踏勘，现状树屏东路口袋公园黄土裸露，不具备口袋公园的功能性，无法满足市民日常游园需求。为贯彻“人民城市”“公园城市”理念，建设人与自然和谐共生的宜居城市，为市民提供良好的人居环境，拟对嘉定区徐行镇树屏东路口袋公园进行改造提升。

二、改造内容

本次提升工程主要对整体绿地进行统一规划。我们将沿用周边绿地环线步道贯通地块，同时衔接徐行“十五分钟生活圈”建设。根据口袋公园设计标准，树屏东路口袋公园建设面积为6594平方米，属于大型口袋公园，在满足用地比例的情况下，优化整体布局，设置座椅、活动场地、亭廊棚架、儿童游戏设施、健身步道、无障碍设施、垃圾箱、景观照明等设施，打造自然景观和人文特色相融合的小型公共开放空间。

三、技术要求

在改造过程中，将严格遵循相关的技术标准和要求，以科学绿化观为指引，按照科学、生态、节约原则，落实绿色低碳和可持续发展理念，兼顾生物多样性保护，从而确保改造工程的质量和安全。

四、实施计划

本次改造工程计划于近期启动，预计2025年9月开工建设，2025年11月完工。将加强与相关部门的沟通协调，确保改造工程的顺利实施。同时，也欢迎广大市民提出宝贵的意见和建议，共同为提升公园绿地的维护管理水平贡献力量。

四、展望未来

通过实施树屏东路口袋公园提升工程，必将进一步提升公园绿地的服务功能，为市民提供更加优质、舒适的休闲环境。我们相信，在大家的共同努力下，城市将变得更加美丽、宜居。

嘉定区徐行镇党政办公室 2025年6月30日印发